MÔ TẢ YÊU CẦU ĐẶT HÀNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CDE

(Common Data Environment)

Tài liệu này dùng làm cơ sở giao nhiệm vụ nội bộ hoặc đặt hàng đơn vị R&D / phát triển phần mềm thực hiện hệ thống CDE phục vụ quản lý dữ liệu, tài liệu, mô hình BIM, quy trình phối hợp và quản lý thông tin dự án trong doanh nghiệp.

Hệ thống được phát triển theo hướng product hóa, chuẩn hóa dữ liệu và quy trình, có khả năng mở rộng theo từng giai đoạn và phục vụ lâu dài cho công tác thiết kế, BIM, QA/QC, quản lý dự án và quản lý dữ liệu số.

# 1. Mục tiêu và nguyên tắc triển khai

# 1.1. Mục tiêu chung

Mục tiêu chung là xây dựng hệ thống CDE phục vụ: Quản lý tập trung dữ liệu và tài liệu dự án; Chuẩn hóa cấu trúc lưu trữ và quy trình phối hợp; Kiểm soát version, lịch sử thay đổi và phát hành hồ sơ; Quản lý workflow review / approve hồ sơ; Quản lý mô hình BIM và dữ liệu liên quan; Theo dõi tiến độ, issue, KPI và trạng thái hồ sơ; Hỗ trợ tích hợp AI và các hệ thống nội bộ trong tương lai.

Hệ thống phải đảm bảo: Dễ triển khai và đào tạo; Có khả năng mở rộng module; Hạn chế phụ thuộc cá nhân phát triển; Có khả năng quản lý và bảo trì nội bộ lâu dài.

# 1.2. Nguyên tắc triển khai

Triển khai theo từng giai đoạn độc lập nhưng liên kết thống nhất.

Ưu tiên hoàn thiện nền tảng dữ liệu và workflow trước khi mở rộng BIM.

Chỉ triển khai các workflow và case chuẩn hóa trong giai đoạn đầu.

Các module nâng cao và tích hợp mở rộng triển khai ở các giai đoạn sau.

Kiến trúc hệ thống phải đảm bảo khả năng mở rộng và bảo trì lâu dài.

# 2. Phạm vi chung và ngoài phạm vi

2.1. Phạm vi chung

- Phạm vi hệ thống bao gồm:

- Quản lý dự án.

- Quản lý tài liệu và dữ liệu.

- Quản lý thư mục và metadata.

- Quản lý version hồ sơ.

- Quản lý workflow review / approve.

- Quản lý issue và transmittal.

- Dashboard và báo cáo.

- Quản lý user, role và permission.

2.2. Ngoài phạm vi giai đoạn hiện tại

- Quản lý mô hình BIM.

- Digital Twin.

- AI sinh nội dung tự động.

- Mobile offline synchronization.

- Tích hợp ERP chuyên sâu.

- Tích hợp chữ ký số nâng cao.

- Workflow đặc thù chưa chuẩn hóa.

- API và khả năng tích hợp hệ thống.

- IoT và dữ liệu cảm biến thời gian thực.

# 3. Cấu trúc triển khai 02 giai đoạn

| Giai đoạn | Tên Module | Nội dung trọng tâm |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 | CDE Foundation & Document Management | - Thiết lập cấu trúc thư mục tiêu chuẩn. - Quản lý lưu trữ, phân quyền truy cập. - Số hóa quy trình phê duyệt hồ sơ (Workflows). - Tạo tài liệu thuyết minh dự án (EIR, PreBEP, BEP...) |
| Giai đoạn 2 | BIM Coordination & Quality Control | - Tích hợp xem mô hình 3D trực tuyến. - Quản lý va chạm và xử lý vấn đề (Issue Tracking). - Kết nối dữ liệu hiện trường. |
| Giai đoạn 3 | Advanced Analytics | - Dashboard báo cáo tiến độ, khối lượng tự động. - Thời gian thực hiện, thời gian phê duyệt. - Thảo luận trực tuyến. - Báo cáo KPI. |
| Giai đoạn 4 | AI Integration | - AI tra cứu, QA/QC hồ sơ, tài liệu |
| Giai đoạn 5 | Integration | - Plugin đồng bộ model và metadata trực tiếp từ phần mềm authoring lên CDE. - Tích hợp dữ liệu hợp đồng, chi phí, nhân lực từ hệ thống ERP. - Tích hợp dữ liệu không gian địa lý, định vị công trình theo bản đồ. - Liên kết WBS, BOQ và lịch thi công với mô hình BIM; theo dõi tiến độ và chi phí. |

# 4. Yêu cầu chức năng chính

- App tự động tạo tài liệu EIR, BEP, PreBep…

- Upload / download / preview tài liệu.

- Quản lý version hồ sơ.

- Workflow review / approve.

- Permission theo user và role.

- Metadata và naming convention.

- Audit log và lịch sử thao tác.

- BIM Viewer trực tuyến.

- Issue tracking và clash management.

- Dashboard và reporting.

- API tích hợp hệ thống.

## 5. Yêu cầu phi chức năng

- Dễ sử dụng và dễ đào tạo.

- Hoạt động ổn định trên case mẫu.

- Có khả năng mở rộng lâu dài.

- Có version và changelog.

- Có backup và bảo mật dữ liệu.

- Có khả năng bàn giao và phát triển nội bộ.

# 6. Kiến nghị triển khai

Đề nghị đơn vị / nhóm thực hiện lập:

- Kiến trúc hệ thống.

- Kiến trúc dữ liệu.

- Kế hoạch triển khai.

- Kế hoạch kiểm thử.

- Danh mục sản phẩm bàn giao.

- Kế hoạch đào tạo và vận hành.

Trong quá trình triển khai cần đảm bảo:

- Chuẩn hóa dữ liệu.

- Chuẩn hóa workflow.

- Dễ mở rộng.

- Dễ bảo trì.

- Hạn chế phụ thuộc cá nhân phát triển.